IFCE Maracanaú 2026.1

Graduação em Ciência da Computação

Disciplina de APS (Análise e Projeto de Sistemas)

Profº Carlos Henrique Leitão

Projeto Final

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

F-PluvIA Metropolitan

Discente Raul Santiago Pinheiro

1. VISÃO DO PRODUTO (SMART)

O projeto F-PluvIA Metropolitan consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente de previsão de precipitação e alerta de inundações para a Região Metropolitana de Fortaleza. A solução integra dados de satélites climáticos (GPM/NASA e NOAA) com técnicas avançadas de Inteligência Artificial baseadas em modelos Transformer e tokenização de imagens com VQGAN, permitindo a modelagem espaço-temporal de eventos climáticos.

O objetivo SMART é desenvolver, no prazo de 12 meses, um sistema web acessível ao público capaz de prever eventos pluviométricos com maior precisão e reduzir em pelo menos 25% o tempo de resposta a eventos críticos de inundação, por meio de alertas automatizados e visualizações geoespaciais.

O sistema busca resolver a limitação dos modelos tradicionais de previsão climática, que apresentam baixa precisão local e não oferecem mecanismos diretos de alerta à população. Como benefício, espera-se aumentar a resiliência urbana, melhorar a tomada de decisão por órgãos públicos e fornecer informação acessível à população.

2. PERSONAS

João Andrade, agente da Defesa Civil, necessita de informações rápidas e confiáveis para agir preventivamente em situações de risco. Sua principal dor é a falta de alertas antecipados com precisão suficiente.

Maria Oliveira, moradora de área vulnerável, busca segurança para sua família através de alertas claros e antecipados. Seu problema é a ausência de sistemas acessíveis de monitoramento climático.

Lucas Pereira, pesquisador climático, precisa de dados estruturados e previsões confiáveis para análise científica. Sua dor está na fragmentação e dificuldade de acesso aos dados.

3. REQUISITOS

USER STORIES

ÉPICO 1: Ingestão e Gerenciamento de Dados Climáticos

Objetivo: Garantir coleta, armazenamento e organização dos dados meteorológicos

1.1: Coleta de dados climáticos

- US01: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero coletar dados da API GPM/NASA para obter informações confiáveis de precipitação para análise científica

- US02: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero coletar dados do NOAA/PMW para enriquecer a base multissensorial e melhorar a qualidade das previsões

1.2: Armazenamento geoespacial

- US03: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero armazenar dados climáticos no PostgreSQL para garantir acesso estruturado às informações

- US04: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero utilizar PostGIS para consultar dados por localização geográfica e facilitar análises espaciais

1.3: Gerenciamento de dados

- US05: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero que os dados sejam atualizados continuamente para garantir análises confiáveis

- US06: Como desenvolvedor do sistema, quero versionar o banco de dados para facilitar manutenção e evolução do sistema

ÉPICO 2: Processamento e Modelagem com IA

Objetivo: Transformar dados brutos em previsões inteligentes

2.1: Pré-processamento de dados

- US07: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero pré-processar dados climáticos para remover inconsistências e melhorar a qualidade dos dados

- US08: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero tokenizar imagens com VQGAN para preparar os dados para o modelo de IA

2.2: Treinamento e inferência

- US09: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero treinar um modelo Transformer para identificar padrões climáticos complexos

- US10: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero executar o modelo para gerar previsões confiáveis de precipitação

2.3: Previsão probabilística

- US11: Como João Andrade (Defesa Civil), quero receber previsões com intervalo de confiança para avaliar riscos de inundação

- US12: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero visualizar métricas de desempenho do modelo para validar sua precisão

ÉPICO 3: Visualização e Monitoramento

Objetivo: Disponibilizar dados e previsões de forma clara e acessível

3.1: Sistema web

- US13: Como Maria Oliveira (moradora), quero acessar o sistema via web para acompanhar previsões da minha região

- US14: Como João Andrade (Defesa Civil), quero visualizar mapas interativos para identificar áreas críticas rapidamente

3.2: Consulta por região/período

- US15: Como Maria Oliveira (moradora), quero consultar previsões por região para saber se minha área está em risco

- US16: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero filtrar dados por período para realizar análises temporais

3.3: Usabilidade

- US17: Como Maria Oliveira (moradora), quero uma interface simples e clara para entender facilmente os riscos climáticos

ÉPICO 4: Sistema de Alertas Inteligentes

Objetivo: Transformar previsões em ação prática

4.1: Geração de alertas

- US18: Como sistema, quero identificar automaticamente áreas de risco com base nas previsões geradas

- US19: Como João Andrade (Defesa Civil), quero que o sistema emita alertas automáticos para agir preventivamente

4.2: Notificação

- US20: Como Maria Oliveira (moradora), quero receber alertas antecipados para proteger minha família de possíveis inundações

ÉPICO 5: Segurança, Desempenho e Qualidade (Não Funcionais)

Objetivo: Garantir robustez e confiabilidade do sistema

5.1: Disponibilidade e desempenho

- US21: Como João Andrade (Defesa Civil), quero que o sistema esteja sempre disponível para monitoramento contínuo

- US22: Como Maria Oliveira (moradora), quero respostas rápidas para acessar informações em tempo real

5.2: Segurança

- US23: Como usuário autenticado, quero login seguro para proteger meus dados

- US24: Como administrador do sistema, quero controle de acesso para gerenciar permissões

5.3: Escalabilidade e manutenção

- US25: Como sistema, quero suportar grande volume de dados climáticos sem perda de desempenho

- US26: Como desenvolvedor, quero fácil manutenção com documentação e versionamento

5.4: Qualidade e confiabilidade

- US27: Como Lucas Pereira (pesquisador climático), quero avaliar a confiabilidade das previsões com métricas

- US28: Como João Andrade (Defesa Civil), quero confiar nas previsões para tomar decisões críticas

5. PRODUCT BACKLOG (MoSCoW)

Must: autenticação, coleta de dados, IA, alertas, visualização.

Should: métricas, explicabilidade, consultas.

Could: histórico, dashboards avançados.

Won’t: redes sociais, app mobile.

MUST (Essenciais – MVP obrigatório)

Sem esses, o sistema não funciona como solução principal.

- US01 – Coletar dados GPM/NASA

- US02 – Coletar dados NOAA/PMW

- US03 – Armazenar dados no PostgreSQL

- US04 – Armazenar dados geoespaciais com PostGIS

- US07 – Pré-processar dados climáticos

- US08 – Tokenizar imagens com VQGAN

- US09 – Treinar modelo Transformer

- US10 – Executar modelo para previsão

- US11 – Gerar previsões com intervalo de confiança

- US13 – Acesso ao sistema web

- US14 – Visualização de mapas interativos

- US18 – Identificar áreas de risco automaticamente

- US19 – Emitir alertas automáticos

- US20 – Notificar usuários sobre risco

- US21 – Alta disponibilidade do sistema

- US22 – Respostas rápidas

SHOULD (Importantes, mas não críticas)

Melhoram muito o sistema, mas não impedem o funcionamento inicial.

- US05 – Atualização contínua dos dados

- US06 – Versionamento do banco (manutenção)

- US12 – Métricas de desempenho da IA

- US15 – Consulta por região

- US16 – Consulta por período

- US23 – Login/autenticação segura

- US24 – Controle de acesso

- US25 – Escalabilidade do sistema

- US27 – Avaliação de confiabilidade

COULD (Desejáveis – valor agregado)

Melhor experiência do usuário / refinamento.

- US17 – Interface simples e intuitiva

- US26 – Facilidade de manutenção/documentação

- US28 – Confiança do usuário baseada em transparência

WON’T (Fora do escopo inicial)

Não está no projeto atual (MVP / Sprint 0–1).

- Aplicativo mobile nativo

- Integração com redes sociais

- Chat em tempo real entre usuários

- Gamificação ou notificações sociais

- Integração com dispositivos IoT locais (sensores físicos urbanos)

6. ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Baixa qualidade ou inconsistência dos dados climáticos

- Descrição: Os dados coletados das APIs (GPM/NASA e NOAA) podem apresentar ruídos, falhas, atrasos ou inconsistências, comprometendo o treinamento do modelo e a precisão das previsões.

- Impacto: Alto

- Mitigação:

  - Aplicar pré-processamento rigoroso (limpeza, normalização, validação)

  - Utilizar múltiplas fontes de dados (redundância)

  - Implementar validação cruzada entre datasets

  - Monitorar qualidade dos dados continuamente

Risco 2: Baixa precisão do modelo de IA

- Descrição: O modelo pode não aprender corretamente os padrões climáticos ou gerar previsões imprecisas, especialmente para eventos extremos (chuvas intensas).

- Impacto: Alto

- Mitigação:

  - Treinar com séries históricas amplas (ex.: 2020–2025)

  - Ajustar hiperparâmetros e arquitetura (fine-tuning)

  - Utilizar métricas como MAE, RMSE e validação contínua

  - Comparar resultados com modelos tradicionais (baseline)

Risco 3: Dependência de APIs externas

- Descrição: O sistema depende de APIs públicas (GPM/NASA e NOAA), que podem sofrer indisponibilidade, mudanças ou limitações de acesso.

- Impacto: Alto

- Mitigação:

  - Implementar cache local de dados

  - Criar rotinas de fallback com dados históricos

  - Monitorar status das APIs

  - Planejar integração com fontes alternativas

Risco 4: Alto custo computacional e infraestrutura

- Descrição: O treinamento e execução de modelos de IA (Transformer + VQGAN) exigem grande poder computacional, podendo gerar custos elevados ou lentidão.

- Impacto: Médio

- Mitigação:

  - Utilizar otimizações (batching, pruning, quantization)

  - Executar inferência em modelos otimizados

  - Usar ambientes escaláveis (cloud / GPU sob demanda)

  - Separar pipeline de treino e produção

Risco 5: Interpretação incorreta dos alertas pela população

- Descrição: Usuários podem não entender corretamente os alertas ou ignorar avisos, reduzindo a efetividade do sistema na prevenção de riscos.

- Impacto: Médio

- Mitigação:

  - Criar interface simples e intuitiva (UX clara)

  - Utilizar níveis de alerta (baixo, médio, alto risco)

  - Apresentar mensagens claras e objetivas

  - Validar com usuários reais (testes de usabilidade)

Risco 6: Questões éticas e responsabilidade

- Descrição: Decisões baseadas em previsões incorretas podem gerar impactos sociais (ex.: pânico ou falsa segurança).

- Impacto: Médio

- Mitigação:

  - Apresentar previsões com intervalo de confiança

  - Incluir avisos de responsabilidade (disclaimer)

  - Evitar decisões automatizadas críticas sem supervisão humana

  - Validar resultados com especialistas